TOGGLEMASTER

# Relatório da
Implantação AWS

Tech Challenge — Fase 2

Ambiente implantado e validado ponta a ponta

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Conta AWS | 058264096738 |
| Região | us-east-1 |
| Cluster | eks-togglemaster |
| Kubernetes | 1.37 |
| Data da validação | 29/10/2026 |
| Endpoint | http://ae6a5981f8069438481a714114fef81d-9676d8a498457cbb.elb.us-east-1.amazonaws.com |

|  | STATUS FINAL: APROVADO Aplicações, NLB, Redis Cluster, SQS, Analytics e DynamoDB validados. |
| --- | --- |

Documento gerado a partir do ambiente realmente implantado — sem credenciais ou tokens.

# 1. Resultado executivo

O ToggleMaster foi implantado com sucesso no EKS. Os cinco microsserviços estão disponíveis, sem reinicializações, e o fluxo completo foi validado desde a API pública até a persistência do evento no DynamoDB.

| 5/5 aplicações disponíveis | 2/2 nós Ready | 4/4 segredos sincronizados |
| --- | --- | --- |
| 3/3 Jobs SQL concluídos | 2 HPAs ativos | 100% fluxo E2E aprovado |

|  | Endpoint público atual http://ae6a5981f8069438481a714114fef81d-9676d8a498457cbb.elb.us-east-1.amazonaws.com O hostname é gerado pela AWS e pode mudar se o Service do ingress for recriado. |
| --- | --- |

# 2. Arquitetura implantada

A entrada pública termina no Network Load Balancer. O Nginx Ingress distribui cada rota ao serviço correspondente, enquanto dados e mensageria permanecem em serviços gerenciados da AWS.

Figura 1 — Arquitetura AWS validada em 29/10/2026.

# 3. Inventário do ambiente

| Camada | Recurso implantado |
| --- | --- |
| Orquestração | EKS eks-togglemaster — Kubernetes 1.37 |
| Entrada | NLB internet-facing + ingress-nginx 1.15.1 / chart 4.15.1 |
| Auth | 058264096738.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ecr/auth-service:v1 + RDS db-auth-service |
| Flags | 058264096738.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ecr/flag-service:v1 + RDS db-flag-service |
| Targeting | 058264096738.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ecr/targeting-service:v1 + RDS db-targeting-service |
| Evaluation | 058264096738.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ecr/evaluation-service:v3 + ElastiCache + SQS |
| Analytics | 058264096738.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/ecr/analytics-service:v1 + SQS + DynamoDB |
| Fila | evaluation-analytics-queue |
| Tabela | ToggleMasterAnalytics |
| Segredos | 4 segredos no Secrets Manager sincronizados pelo ESO |

# 4. Sequência da implantação

Validar a conta, a região, os recursos gerenciados e as imagens do ECR.

Preparar o EKS, recuperar os dois nós e ajustar o hop limit do IMDS para 2.

Liberar os fluxos EKS → RDS em 5432 e EKS → ElastiCache em 6379.

Instalar External Secrets Operator, Metrics Server e ingress-nginx.

Sincronizar os quatro segredos e executar os três Jobs de inicialização SQL.

Aplicar os cinco Deployments, Services, Ingresses e dois HPAs.

Corrigir o cliente Redis do evaluation, publicar v3 e executar o rollout.

Recriar o Service do ingress para provisionar o NLB e validar os targets.

Executar o smoke test completo até o DynamoDB e remover os dados temporários de API.

# 5. Correção do evaluation-service

|  | Causa identificada O go-redis/v8.11.5 aceitava somente 2 ou 3 campos no CLUSTER SLOTS. O Redis 7 do ElastiCache devolve um quarto campo de metadados. |
| --- | --- |

Erro observado no pod:

got 4 elements in cluster info address, expected 2 or 3

Migração para github.com/redis/go-redis/v9 v9.18.0.

Conexão REDIS_URL usando rediss://, autenticação e criptografia em trânsito.

TLS 1.2, cluster mode e autenticação do ElastiCache preservados.

Testes Go aprovados com Go 1.22.

Imagem publicada no ECR como evaluation-service:v3.

Manifesto EKS, Compose AWS, README e ZIP atualizados para v3.

Confirmação após o rollout:

Conectado ao Redis com sucesso (cluster=true)! Cliente SQS inicializado com sucesso.

# 6. Segurança

Nenhuma credencial temporária da AWS foi gravada em código, YAML, ZIP ou documentação.

URLs de banco, Master Key, token Redis e API key permanecem no Secrets Manager.

A API key do evaluation foi criada pelo auth-service e sincronizada pelo External Secrets Operator.

RDS e ElastiCache continuam privados; somente os nós do EKS têm rota e regras autorizadas.

Containers executam sem root, com filesystem somente leitura e capabilities removidas.

IMDSv2 é obrigatório nos nós.

|  | Decisão específica do AWS Academy O hop limit 2 permite que os pods utilizem a LabRole do nó. Em produção, substitua esse mecanismo por EKS Pod Identity ou IRSA, com política mínima por serviço. |
| --- | --- |

# 7. Rotas públicas

| Operação | Método e rota |
| --- | --- |
| Saúde do Auth | GET /auth/health |
| Criar API key | POST /auth/admin/keys |
| Validar API key | GET /auth/validate |
| Flags | GET/POST /flags; GET/PUT/DELETE /flags/{name} |
| Regras | POST /rules; GET/PUT/DELETE /rules/{flag_name} |
| Avaliação | GET /evaluate?user_id={id}&flag_name={flag} |

O analytics-service é um worker interno e não possui Ingress público.

# 8. Validação ponta a ponta

O teste executado percorreu todas as camadas relevantes:

Criação e validação de uma API key no auth-service.

Criação de uma flag habilitada.

Criação de uma regra PERCENTAGE com valor 100.

Avaliação externa pelo NLB, com resultado true.

Publicação do evento no SQS.

Consumo pelo analytics-service.

Persistência confirmada na tabela ToggleMasterAnalytics.

Remoção da flag e da regra temporárias.

{"flag_name":"nlb-smoke-…","user_id":"nlb-smoke-user","result":true}

|  | Evidência final O log do analytics confirmou o evento de teste salvo no DynamoDB. |
| --- | --- |

# 9. Saúde e escalabilidade

| Verificação | Resultado |
| --- | --- |
| Deployments | 5/5 disponíveis |
| Pods das aplicações | Running, zero reinicializações |
| Jobs SQL | 3/3 Succeeded |
| ClusterSecretStore | Valid=True |
| ExternalSecrets | 4/4 SecretSynced=True |
| NLB | active; 2/2 targets healthy em 80 e 443 |
| HPA evaluation | 1–5 réplicas; CPU alvo 30% |
| HPA analytics | 1–5 réplicas; CPU alvo 30% |

# 10. Operação básica

kubectl get deployments -A kubectl get pods -A kubectl get externalsecret -A kubectl get hpa -A kubectl get ingress -A kubectl -n evaluation logs deployment/evaluation-service kubectl -n analytics logs deployment/analytics-service

Renderização local dos manifests, sem alterar o cluster:

kubectl kustomize .\k8s-aws

# 11. Próximas melhorias

Associar o NLB a um domínio no Route 53 e habilitar HTTPS com ACM.

Substituir LabRole/IMDS por Pod Identity ou IRSA.

Restringir as políticas IAM por microsserviço.

Centralizar métricas e logs no CloudWatch.

Criar um pipeline CI/CD para teste, ECR e rollout.

Revisar os pools de conexão dos serviços Python antes de testes de carga.

# 12. Arquivos entregues

| Arquivo | Finalidade |
| --- | --- |
| k8s-aws/ | Manifests usados no EKS |
| k8s-aws.zip | Pacote sincronizado dos manifests |
| docker-compose.aws.yml | Execução das aplicações contra recursos AWS |
| docs/COMPOSE-AWS.md | Orientações do Compose AWS |
| docs/RELATORIO-IMPLANTACAO-AWS.md | Versão textual deste relatório |
| docs/Relatorio_Implantacao_AWS_ToggleMaster.docx | Versão didática e visual em Word |

|  | Conclusão A arquitetura solicitada está implantada, funcional e documentada. O teste externo pelo NLB comprovou autenticação, flags, targeting, avaliação, mensageria e analytics. |
| --- | --- |